《防线》集成决策清单（C 侧先拍板）

说明方：C

审阅方：A、B

版本：v0.1（周日集成前对齐）

原则：改动成本低（映射集中在 anchors.json 一处），先拍板不阻塞进度；有异议请周日前提出，否则按此推进。

第一部分：技术对接冲突（B 关注）

冲突 1：SceneManager 重名

现状：双方 autoload 都叫 SceneManager，实现完全不同（C：change_scene_to_file+淡入淡出；B：add_child+register_anchors），合并必冲突。

方案 A：保留 C 的 SceneManager（探索主链路），B 的 register_anchors / get_anchors 能力并入 C 的。

方案 B：保留 B 的，C 的淡入淡出并入 B 的。

方案 C：各自改名（SceneManager / MemoryAnchorStore）。

✅ 我选 A：C 的带淡入淡出 + EventBus 联动，是主链路；B 的锚点注册能力并入即可。

冲突 2：B 未订阅 EventBus

现状：B 的 anchor_item.gd 用自带 item_clicked 信号自闭环，没接 C 的事件总线。

方案 A：B 改成订阅 EventBus.object_interacted，情感选完发 EventBus.anchor_resolved（信号解耦）。

方案 B：C 直接调 B 的锚点方法（耦合）。

✅ 我选 A：符合 EventBus 架构，两边互不依赖对方内部实现。

冲突 3：交互范式不同

现状：B 用 ColorRect（UI 层色块），C 用 Area2D（世界层热点）。

方案 A：世界热点统一用 C 的 Area2D + interactable.gd，锚点浮现用 CanvasLayer 覆盖层。

方案 B：保留 B 的 ColorRect 作为锚点。

✅ 我选 A：成品是 2D 世界场景，热点必须是世界对象，ColorRect 只是原型占位。

冲突 4：数据模型不同

现状：C 用 object_id（机器名），B 用 item_name（显示名）+ revealed_text（范本）。

方案 A：加一层 object_id → {item_name, revealed_text} 映射。

方案 B：直接用 item_name 当 object_id。

✅ 我选 A：机器名和显示名分离，后续换文本不改代码。

冲突 5：分辨率不一致

现状：B 1280×720，C 1920×1080。

方案 A：统一 1920×1080。

方案 B：统一 1280×720。

✅ 我选 A：D 的背景图是 3840×2160，正好 2×1080p，1080p 是最优。

第二部分：内容决策（A 关注，B 提供范本）

冲突 6：教室锚点物

方案 A：旧手机的草稿箱 CR_SMS_01（对齐 B 范本 #2，有现成文字）。

方案 B：照片（B 的 12 份范本里无「照片」，文字需现写）。

✅ 我选 A：有内容支撑。

冲突 7：咖啡店锚点物

方案 A：栗子蛋糕 CF_CAKE_01（对齐 B 范本 #1，有现成文字）。

方案 B：照片 CF_PHOTO_01（无对应范本）。

✅ 我选 A：同上，选有内容支撑的。

冲突 8：object_id 类型枚举

现状：现有 PHOTO / DIARY / TICKET / SMS / MUSIC 五种，盖不住 B 的 12 份范本（蛋糕、手链、花束、酸奶、公交站、屋檐…）。

方案 A：扩容，新增 CAKE / FOOD / ACC / FLOWER / MARK。

方案 B：不扩容，尽量套现有五类。

✅ 我选 A：类型本身是 C 的命名规范，扩容不冲突，但提前报备。

冲突 9：地点类怎么归类

现状：公交站划痕（#10）、下雨屋檐（#11）不是「物品」而是「地点」。

方案 A：先都归记忆锚点（统一走热点交互），氛围事件 W3 再拆。

方案 B：单独做氛围事件。

✅ 我选 A：W2 先跑通主链路，W3 再细化。

附：已定的约定（无异议即按此执行，不单独讨论）

A 的 LLM 输出映射已定：

dialogue_text → lines[].text

warmth / manipulation / helpfulness → lines[].meta（W3 用）

drift_direction / magnitude / confidence 不进对话 JSON，直接给 B 的信任偏移系统

详见 docs/dialogue_json_format.md §「LLM 引擎对接」