《防线》W2 周工作汇报 · 成员 C（玩法程序 / 交互 / UI）

汇报人：成员 C

汇报日期：2026-08-23（周日）

本周：W2（8/17 - 8/23）

一、成果总览

本周四项交付物全部完成并已在引擎中验证跑通：

| # | 交付物 | 状态 | 面向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对话 UI 系统 v0.1（chat_app + visual_novel） | ✅ 已跑通 | A / 团队 |
| 2 | 场景 1 可探索区域（咖啡店 / 教室）+ 淡入淡出 | ✅ 已跑通 | B / D |
| 3 | 场景交互触发器接口文档 | ✅ 已交付 | B |
| 4 | 原「第一人称控制器」项 → 按 W1 确认的纯 2D 方案交付 | ✅ 已跑通 | 团队 |

额外完成：A 对话 JSON 格式对接、B 记忆锚点系统集成、团队集成决策清单。

二、详细成果

1. 对话 UI 系统 v0.1（C 独立模块）

交付：DialogManager（Autoload 状态机）+ chat_ui.gd（AI 聊天 App）+ visual_novel_ui.gd（旧友视觉小说）

功能：读对话 JSON → 打字机逐字显示 → 选项分支 → 多段对话串联；一套代码按 mode 字段切换 UI

已验证：完整流程「进对话 → 逐字 → 选项 → 下一段 → 结束返回场景」跑通，含验收修复（状态栏可见性 / 对话结束界面隐藏）

对接 A：对话数据格式见 dialogue_json_format.docx，A 的 LLM 输出字段已映射进 JSON lines[].meta

2. 场景 1 可探索区域（C 独立模块）

交付：coffee_shop.tscn（CF_PHOTO_01 + 出口）+ classroom.tscn（CR_SMS_01 + 出口）

功能：悬停热点→微光、点击热点→触发事件、点出口→淡入淡出切场景

已验证：咖啡店 ↔ 教室来回切换正常；锚点弹框自适应视口居中，不再溢出

3. 场景交互触发器接口文档（C → B）

3 事件契约：OnObjectApproach / OnObjectInteract / OnObjectLeave，object_id 命名规范

B 接入方式：只需订阅 EventBus 3 个信号，无需改动 C 的任何代码

4. 记忆锚点系统集成（C ↔ B，额外项）

C 侧契约实现 memory_anchor_ui.gd（Autoload）：点热点 → 范本弹框 → 3 情感选项 → 发 anchor_resolved(object_id, emotion) 信号

统一交互链路文档：memory_anchor_integration.docx（含 12 个 object_id 映射草案 + 4 个待 A 确认问题）

5. 集成决策清单（额外项）

integration_decisions.docx：9 个冲突点（技术 5 + 内容 4），均给出方案 A/B + 已选方案，供 A/B 快速确认

三、完成度

核心开发：100%（对话系统 + 场景 1 + 双对接全部成型并跑通）

整体（含推送 / 集成测试 / 周报）：约 90%

四、下周（W3）计划

1. AI 消息界面完整实现（在 chat_app 基础上深化：新消息提示 + 输入框可输入 + 对接 A 的 LLM 对话引擎）

2. 场景 2-3 可探索区域搭建（含触发器点位标记）

3. 旧友「偶遇」事件脚本 ×3

4. 场景淡入淡出过渡已在 W2 提前完成 ✅

五、需要支持 / 风险

| 事项 | 依赖方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码推送 | B | 本地已完成 8 个 W2 提交，待 B 提供共享仓库远程 URL 后 push |
| 对话起始链路 | A | 场景对话如何触发（AI 主动推消息 vs 点热点）待确认，决定 AI 消息界面接入方式 |
| 锚点物确认 | A | CF_PHOTO_01 是「照片」还是「蛋糕」；类型枚举扩容（CAKE/FOOD/…）待确认 |
| 美术资源 | D | 角色线稿 / 场景 1 概念稿 / AI 界面风格定稿（W2 末交付），W3 场景 2-3 搭建需要 |
| 引擎版本 | 团队 | 开发用 Steam Godot 4.7.2，最终提交前需用 MagicAI 竞赛版再验证一次 |

六、附：git 提交记录（本周）

130fb1a  [场景] 教室补 CR_SMS_01 手机锚点热点
26d8aaf  [场景] 场景切换淡入淡出过渡
89d814f  [对话] 对话系统 visual_novel 模式
ca01ad3  [对话] 对话系统框架（DialogManager + chat_app）
7734c7b  [文档] 补交 W1 交付文档与 UI 设计规范
ec6a280  [文档] W2交付：团队文档转docx + 触发器接口 + 对话格式 + 锚点集成 + 决策清单
c371fa5  [锚点] 记忆锚点集成：EventBus.anchor_resolved信号 + MemoryAnchorUI autoload弹框
02fc60a  [交互][对话] 验收修复：悬停打印 / 弹框自适应居中 / 对话结束隐藏UI / 状态栏可见性